# Myrmidon：面向 Agent 组织的项目执行与治理控制层

概念论文 / 研究与设计提案

版本：0.2（评审修订稿）  |  日期：2026-10-10

# 摘要

本文提出 Myrmidon：一种位于异构 Agent runtime、工具协议和协作系统之上的项目执行与治理控制层。它以 Project 为核心聚合目标、工作项、执行、证据、决策、验收与交付，并明确区分 Agent 的完成声明与被授权主体的验收。本文将其作为系统设计提案，而非已被实验验证的新理论。

# 1. 问题定义

现有 Agent 系统可以生成计划、调用工具、委派子任务并产出工件，但真实项目的成功还依赖需求澄清、责任分配、执行可观测性、证据质量、权限约束、返工与客户验收。单纯的 Agent orchestration 无法自动保证交付结果满足业务要求。

# 2. 核心主张

Project-centric：Project 是目标、约束、工作、决策与交付的聚合边界。

Human authority：人类或经明确授权的主体拥有业务裁决权；审批是权限动作，不是 UI 按钮。

Evidence-linked claims：完成声明应关联证据与验证结果，但证据本身不自动保证正确性。

Branchable rework：质量拒绝、策略变更、执行故障和范围变更应分别处理，不应统一为 retry。

Protocol-neutral：Myrmidon 通过 adapter 使用外部 runtime、MCP、A2A 与协作系统，不把它们替代掉。

Auditable state transitions：关键领域动作可追溯，状态变化有明确的授权主体与理由。

# 3. 领域模型

| 对象 | 职责 |
| --- | --- |
| Project | 目标、范围、策略、生命周期和交付边界。 |
| Requirement | 可追踪的需求、约束、验收条件与变更历史。 |
| WorkItem | 可分配、可执行、可验证的工作单元。 |
| Assignment | 将工作与主体、角色、权限和时间范围关联。 |
| Execution | 一次具体运行，记录 runtime、输入、环境、产物与结果。 |
| Artifact | 执行产物，如代码、PR、文档、部署版本。 |
| Evidence | 支持或反驳 claim 的可审查材料。 |
| Verification | 使用特定规则/工具/版本检查 claim 或 artifact 的结果。 |
| Decision | 由具备权限的主体做出的 approve、reject、scope change 等决定。 |
| Acceptance / Delivery | 项目成果的正式接受与交付记录。 |

# 4. 完成语义与状态机

建议将 WorkItem 状态与 Project 状态分开。WorkItem 的建议生命周期：READY → CLAIMED → IN_PROGRESS → AGENT_CLAIMED_DONE → VERIFYING → NEEDS_HUMAN_REVIEW → ACCEPTED；验证失败进入 REWORK，执行器故障进入 EXECUTION_FAILED，依赖问题进入 BLOCKED，取消进入 CANCELLED。

Project 的交付状态不能仅由所有任务状态推导。项目还需满足范围、验收标准、交付物完整性和授权决策等条件。

# 5. 失败分类

| 类别 | 典型处理 |
| --- | --- |
| Execution failure | 诊断 runtime/环境故障；按策略重试、修复或转交。 |
| Quality rejection | 保留原结果与证据，创建 rework work item 或新 execution。 |
| Scope change | 创建变更记录，更新需求基线；必要时建立新 project branch。 |
| Strategy change | 保留旧方案，创建替代执行分支并比较证据。 |
| Blocked / uncertainty | 请求澄清、等待依赖或升级给授权主体。 |

# 6. 协议与基础设施边界

MCP：工具与资源连接层，不承担项目领域状态的权威定义。

A2A：异构 Agent 之间的发现与任务协作协议；项目级责任和验收仍由 Myrmidon 管理。

Matrix：可选协作/事件传输层；不作为业务状态的唯一数据库。

Agent runtime：可替换的执行器，通过 adapter 统一启动、观测、停止和结果回收能力。

Sandbox / VM / container：执行隔离与资源控制，不等同于 Project 或 Execution 的领域模型。

PostgreSQL：MVP 的事务与审计基础；在真实负载出现前不引入复杂分布式事件基础设施。

# 7. 安全与治理

权限应采用最小授权原则，至少覆盖 observe、execute、assign、verify、approve、reject、change_scope、pause、stop、merge、deliver 与 administer。敏感动作需记录 actor、authority source、resource、reason、evidence references 和 timestamp。Agent 不应默认拥有交付、范围变更或生产环境权限。

# 8. 可验证的研究问题

与只使用 Agent runtime/任务看板相比，Evidence-linked workflow 是否提高首次验收率？

Execution branch 是否减少错误方案反复覆盖和上下文丢失？

项目级状态与决策审计能否降低人类监督成本？

不同 runtime 的适配成本是否能被统一 Execution contract 显著降低？

哪些任务可以由自动验证完成，哪些必须保留人工裁决？

# 9. 评估方法

使用真实软件交付试点，对比基线与 Myrmidon：记录任务接受率、返工次数、每个已接受交付物的成本、人工介入分钟数、交付周期、证据覆盖率与越权事件。报告样本量、项目复杂度、模型/runtime 版本和评估限制，避免把单个演示当成普遍结论。

# 10. 结论

Myrmidon 的可辩护定位不是新的 Agent Runtime，而是连接项目目标、异构执行、证据、权限决策与最终交付的控制层。其价值需要通过真实项目中的验收质量与监督成本数据验证。

# 参考规范与生态（实施前核验版本）

Model Context Protocol (MCP) specification

Agent2Agent (A2A) protocol specification

Matrix specification

OpenTelemetry semantic conventions

OCI image/runtime ecosystem

Git and CI provider APIs